徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造

征集方案设计文件

工程名称：徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计

招 标 人：徐州观音国际机场有限责任公司

工程地点：观音机场内

第一章 方案征集须知

一、总  则

徐州观音国际机场就《徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计》征集方案设计。

（一）招标说明

1.工程名称：徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计；

2.项目地点：江苏省徐州观音国际机场内；

3.服务内容：

本次设计范围为项目的建筑方案（含投资估算等），施工图设计及配合等相关服务工作。

- 设计工期：22日历天（从正式招标文件发出之日算起）。

（二）投标人资格条件及资格要求：投标报名的单位必须，具备工商行政管理部门核发的有效营业执照，且具有建筑行业（建筑工程）设计甲级及甲级以上资质。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式。

（四）投标费用

投标人应承担其编制及递交报价文件所涉及的一切费用。无论招标结果如何，除本文件明确规定的费用外招标人对此费用概不负责。投标人无论是否成交，投标文件概不退还。

二、投标报价

（五）报价内容

本次设计服务招标应包含但不限于项目设计费、方案评审费、咨询审查费、后期服务费、电子文档、出图费、税金（含6%增值税税金）、利润等一切费用，还应满足合同中对成果提交、工作要求等相关内容，并积极主动配合完成招标单位的合理要求。

（六）报价方式

1、本工程招标采用设计费固定总价方式。投标人应充分考虑各类风险，并计入设计费固定总价中，合同履行期内不作调整，不能因市场变化和国家政策性调整而变动。

2、本次招标报价最高限价为：本工程设计费的合同最高限价为6.7万（含6%增值税，暂按150万元估算造价计算，具体核算时按最终中标的方案概算和投标价折算费率计算最终设计费用）。凡超过最高限价的报价均为无效报价。设计费采用固定总价模式。

3、报送的方案根据招标人方案审查会意见评选出最优方案即中标人。

招标人按中标价格和中标人签订设计合同，不再支付设计补偿费。未中标人由招标人按照名次20个工作日内依次支付第二名 伍千元、第三名 肆千元的设计补偿费（如果经招标人方案审查会都未中标，招标人按照初审获评的前三名分别支付 柒千元、 伍 千元和  肆  千元的设计补偿费），所有补偿费均为含税价并需提供等额合法有效的增值税专用发票（税率6%）。第4名及以下无补偿费。

投标人最多投标2个方案，依名次高低顺序，投标人2个方案其中之一中标后或取得第一名，余下方案无论取得第二或第三名均无补偿费用。

招标人有权采用和参考前三名的部分设计思想或成果来完善中标方案。

4、相关费用和税金

参征设计单位因本次方案征集而发生的交通、食宿、调研、税金（包含6%增值税专用发票）、资料打印、专家评审、专家会务等费用已包含在投标报价内，由设计单位自理。

5、无效设计成果认定

凡具有下列情况之一，设计成果均被视为无效：

（1）未在规定时间内提交全部规定成果。

（2）未达到本《徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计》设计任务书的有关要求。

（七）投标报价要求

1.投标人应按照本招标文件附表给定的格式填写附表。

2.投标报价应包括招标文件所注明的全部内容及完成上述内容所必须的全部费用和税款及其它附带服务的费用。

三、投标文件

（八）投标文件应包括下列内容：

方案文本，要求详见设计任务书之成果要求的相关内容。技术标中不能出现设计单位名称或标识等一切能体现设计单位的资料，单独密封。

技术标电子文件U盘壹份（其中，文字部分文件采用doc格式，图纸文件采用dwg（2004版）格式，效果图文件采用jpg格式并有足够清晰度）。

（九）投标文件的版权

1.由招标人提供的本次招标活动所涉及的所有资料，包括文字、图纸及电子文件，均受中华人民共和国有关版权法的保护。任何未经授权、对上述内容的复制、改变、发布或其他方式的使用，都会承担相关法律责任。

2.招标人授权投标单位，有权复印及使用上述文件内容，此授权仅限于本次活动中投标单位的相关工作范围。

3.投标方案中所有内容均须是投标单位的原创，投标单位保证其提交的方案中不包含任何可能涉及或侵犯第三方知识产权的内容和资料。否则，由此产生的一切责任均由投标单位承担，投标方还应赔偿因此给招标人造成的一切损失。

4.招标人有权对所有投标方案内容进行部分或全部复制、展示、印刷、出版或其他形式的使用或发布。招标人在对投标单位进行补偿后，投标方案的所有权和知识产权（署名权除外）归招标人所有。

5.若投标人的设计使用了他人的专利、专用技术，涉及的费用由投标人承担。

6.获得方案补偿的投标人保证投标方案不再用于其他任何项目的投标和设计。

四、投标文件密封和递交

（十）投标文件的密封与标志

1.所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人法人印章和报价人单位公章。

2.投标人违反上述规定，其报价文件将被拒绝，并原封退还。

3.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

（十一）投标截止时间、地点

1、投标人须在   2025  年  4  月  30 日  14   时 00  分前报送投标文件。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

投标文件邮寄地址：徐州观音国际机场办公楼，

联系人张工，联系电话13395281913。

开标地点：徐州观音国际机场办公楼313会议室。

- 方案会评审时间：评审时间另行通知，设计院提前做好方案汇报准备。

（十二）无效文件的判定

投标文件有下列情况之一的，为无效报价文件，不再参加评审：

1.投标文件未密封，或有明显拆封现象；

2.投标文件未加盖报价人法人章或报价人单位公章；

3.如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件。

4.未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹模糊，无法辨认；

5.未对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

6.投标报价高于最高限价的；

7.法律、法规规定的其他情形。

五、评标、确定中标单位

（十三）本项目评标以技术标方案评审为主；如投标人投标方案最终被徐州观音机场方案评审会评审为最优方案，投标报价即为最终设计报价。

（十四）招标人收到技术标投标方案后，为该方案分配一个新的编号。投标单位编号与上述新编号码的对应关系是保密的。除相关人员外，评审委员会专家或其他任何机构、成员均无法获知。

技术标初审当日由招标人组织不少于5人的方案评审委员会评审，投标人安排设计人员进行现场汇报。

评标采用综合评分法，总分为100分，其中设计费报价分10分、工程投资估算分20分，技术分70分。详见评评分细则。按照评分细则按评分高低评选出前3名。

设计费部分（A1）评审表（10分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计费部分得分A1（满分10分） | ​以所有有效报价的均值为基准，计算各投标价与均值的偏离程度。例如，平均价6万元，D公司报价6.5万元，若每偏离1%扣0.5分，则D得分=10分-(0.5/6×100%×0.5)=9.96分。 |

投资估算部分（A2）评审表（20分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投资估算得分A2（满分20分） | 以所有有效报价的均值为基准，计算各投标价与均值的偏离程度。例如，平均价150万元，D公司报价140万元，若每偏离1%扣0.5分，则D得分=20分-(10/150×100%×0.5)=19.97分。 |

技术标(A3)评分细则（70分）

| 评分内容 | 评分标准说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 方案技术得分（满分50分） | 创意构思（15分） | 优良12-15分：定位准确，构思清晰，立意独特，建筑立面新颖，特点鲜明，引领建筑设计潮流。 中等8-12分：定位相对准确，构思有一定新意，立意有一定特点，设计有一定创新。 一般5-8分：定位不准确，构思无新意，或立意无特点，或设计无创新。 |
|  | 平面布局（20分） | 优良15-20分：符合规划建筑设计相关规范，交通流线设置合理，符合设计任务书的相关要求。 中等10-15分：基本符合规划建筑设计相关规范，交通流线设置基本合理，基本符合设计任务书的相关要求。 一般5-10分：不符合规划建筑设计相关规范，交通流线设置不合理，不符合设计任务书的相关要求。 |
|  | 功能配置（15分） | 优良12-15分：功能布置完整、分区明确，各功能区空间布置衔接很好。 中等8-12分：功能布置基本完整、分区基本明确，各功能区空间布置衔接较好。 一般5-8分：各使用功能空间布局设计不合理，或使用内容设计不完整有遗漏。 |
| 设计成果文件的完整性（10分） | 优良7-10分：充分响应设计成果中对内容及深度的要求和设计任务书中对本项目的要求。 中等4-7分：基本响应设计成果中对内容及深度的要求和设计任务书中对本项目的要求。 一般2-4分：设计成果的内容有缺漏，或不能达到基本的设计方案深度要求。 |  |
| 设计成果文件的内容要求（10分） | 优良7-10分：设计成果文件排版精良，效果图充分反映设计方案的风格，设计说明表达完整且准确，图纸文件能充分诠释项目的设计要点、与周围环境的关系。 中等4-7分：设计成果文件排版整齐，效果图基本反映设计方案的风格，设计说明表达基本完整且准确，图纸文件能基本诠释项目的设计要点、与周围环境的关系。 一般2-4分：设计成果文件排版混乱，或效果图不能反映设计方案的风格，或设计说明表达不准确，或图纸文件不能诠释项目的设计要点、与周围环境的关系。 |  |

| 序号 | 项 目 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费报价得分（A1） | 10 |  |
| 2 | 工程投资估算得分（A2） | 20 |  |
| 3 | 技术得分（A3） | 70 |  |
| 最终得分(合计)（A1+A2+A3） |  |  |  |

六、付款条件

（十五）设计费用以人民币结算。

设计费支付进度比例详见合同样本。

七、合同签订

（十六）确定中标人后，招标人于10日内向成交单位颁发《中标通知书》。

（十七）中标人自中标之日起30日内与招标人签订《徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计》设计合同。

八、服务要求

（十八）详见徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计任务书。

第二章  投标文件格式

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　　　　　　    　　（报价人名称）的法定代表人，现授权委托我公司　  　 　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参与贵公司 ***设计 的投标等相关事宜。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　　　　　性别：　　　　　　　　年龄：

投标人(印章):

法定代表人 (印章):

年　　　月　　　日

（代理人身份证复印件粘贴处）

徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计设计费报价表

| 分项目名称 | 建筑体量 | 设计阶段及内容 | 设计费总价（元）含税 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计 | - 项目于徐州观音国际机场T2航站楼南侧 | 本次设计范围为项目的建筑方案（造价估算等），提供施工图设计配合工作等相关服务工作。 |  |
| 合计 |  |  |  |

投标人（法人印章）

法定代表人（印章）

第三章　徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计合同

项 目 名 称：徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计

工 程 地 点：   徐州观音国际机场内

合 同 编 号：

设计证书等级：

发   包  人：徐州观音国际机场有限责任公司

设   计  人：

签 订 日 期：

发包人：徐州观音国际机场有限责任公司

设计人：

发包人委托设计人承担徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计服务，经双方协商一致，签订本合同。

- 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及项目所在地地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

- 本合同设计项目的内容、名称、概况、付费时间及设计费等见下表。

- 本合同为固定总价合同，合同不含税暂估总价人民币        元，增值税（税率6%）     元，合同含税总价人民币￥元（大写:    ）；遇国家税率调整，上述税金依国家税法政策同步调整。

| 序号 | 项目名称 | 项目概况 | 付费时间 | 设计费 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计 | 项目于徐州观音国际机场T2航站楼南侧 | 合同签订后30个工作日内。 | 10% |
|  |  |  | 提交施工图图纸并经甲方认可后30个工作日内 | 80% |
|  |  |  | 配合甲方与施工图设计、其他专项设计进行技术交底经甲方确认后30个工作日内 | 余款付清 |
|  | 合计 |  |  | —— |
| 说明： 1、本合同为固定总价合同，设计费包括但不限于项目设计费、方案评审费、咨询审查费、后期服务费、电子文档、出图费、税金、利润等一切费用，积极主动配合完成发包人的合理要求，合同履行期间不作任何调整。设计内容及设计深度按照设计任务书执行。 2、如因项目规模、整体方案发生变化，需重新进行整体二次设计时，则设计费用由发包人和设计人双方协商解决。其他设计修改及调整，合同价款不变。 3、具备付款条件时，设计人应提供等额合法有效的增值税专用发票（税率6%）、收据及付款申请，经发包人审核后付款。设计人未及时提供上述资料导致发包人延期付款的，发包人有权延期付款且不承担违约责任。 4、各付费阶段与设计实际完成状况匹配，如不匹配，发包人有权拒绝支付设计费且不承担违约责任。 5、设计单位须在每个阶段提供相应的设计文件电子稿。 6、设计深度及设计范围：本次设计范围为项目的建筑方案（含投资估算等），提供施工图设计配合工作等相关服务工作。 |  |  |  |  |

- 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计要求 | 1 | 签订合同前已提交 | 提供资料的完整性、准确性和时间需满足设计进度要求。 |

- 设计人应向发包人交付的设计资料及周期：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 2 | 合同签订后10日历天内 | 实际提供设计文件数量，最终根据发包人的合理要求确定。 |
| 2 | 施工图设计文件 | 6 | 方案审批后30日历天内 |  |

第五条  双方责任

5.1 发包人责任：

5.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

5.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

5.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的配合，设计人员的食宿费用自行承担；外出考察费用各自承担。

5.1.4发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

5.1.5发包人应按本合同第五条的设计费支付进度表及时支付设计人的设计费用。

5.2设计人责任：

5.2.1设计人应按国家和当地技术规范、标准、规程及发包人制定的技术标准，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.2.2设计人采用的主要技术标准是：

国家和工程项目当地现行的相关技术规程、规范。

5.2.3设计合理使用年限：根据相关现行规范。

5.2.4设计人应按本合同第二条和第四条规定的内容、进度向发包人交付资料及文件。

5.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超过原定范围的内容作必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工图设计单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

5.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔其责任范围内的损失，赔偿金额不超过发包人已付设计费总额。

5.2.7．设计人员提交的所有设计文件资料与数据必须真实、可行。

5.2.8设计人应按相关规定参加本工程要求需要设计人员参加的讨论、会议等。

5.2.9设计人应按合同规定的进度要求向发包人提交合格的设计成果，并向发包人提供快捷、满意的服务，切实保障项目的顺利进展；

5.2.10设计人应保证因设计成果而产生的知识产权是无瑕疵的，如有任何第三方就设计成果向发包人主张侵权，则设计人应负责解决，并承担因此产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、侵权赔偿等）。

第六条  违约责任：

6.1发包人应按本合同第二条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

6.2设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失的，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并承担相关的法律责任。

6.3 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

6.4设计人设计期间未按发包人要求参加会议、修改完善设计成果或履行施工图设计阶段配合、施工阶段配合工作的，发包人有权处以 100 元～1000元每次的违约金。

6.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应承担设计费20%的违约金。

6.6 合同生效后，建设主体变更或者项目无法实施下去，发包人有权要求终止或解除合同，发包人根据设计人实际完成工作量相对应的中标合同价进行设计费的结算。

第七条 其他

7.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费购买。

7.2本工程设计资料及文件中，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工订货时，所需要费用由发包人承担。

7.3发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

7.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方可向工程所在地人民法院起诉，律师费及差旅费等费用由违约方承担。

7.6本合同一式陆份，发包人肆份，设计人贰份。

7.7本合同经双方签章后生效。

7.8双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

7.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电子邮件、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包人名称：                        设计人名称：

徐州观音国际机场有限责任公司

（盖章）                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：         法定代表人（或委托代理人）：

日期                                 日期

- 徐州观音国际机场T2航站楼南立面雨棚改造方案设计任务书

- 基本情况及设计范围

- 项目位于徐州观音国际机场T2航站楼南侧出发层（二层）高架桥。

- 本次设计范围为项目的建筑方案（含造价估算等），提供施工图设计配合工作等相关服务工作。

2、功能定位要求

1）T1航站楼雨棚不列入本次改造范围，新设计雨棚在T2航站楼南侧出发层（二层）高架桥上。

2）满足出发旅客停、下车和进入航站楼路线避雨等功能，遮挡范围主要在旅客停车送客主入口，满足2-3个车道边遮雨功能。

3）新设计雨棚需满足现有桥面结构荷载，钢结构、设计符合国家相关设计规范。

4、其他设计要求

1）合理组织内部交通流线和休憩节点，并根据旅客需求合理设计空间尺度，提高使用效率。

2）整体建筑风格要求与现有航站楼和车道边等周边环境相协调匹配，立面应注重细节处理；

5、成果要求

- 所提供设计图纸需符合国家及项目所在地地方现行的有关设计规范要求，且方案设计，成果应达到相应深度要求。

- 1）成果应包括但不限于：

- 方案文本及设计图纸：设计说明、总平面图、整体鸟瞰图、交通分析、夜景亮化图等、造价估算。

- 2）需提供份数及格式要求

- （1）整套文本和说明书6套。

- （2）提供壹张含有所有文字和图纸的电子U盘。其中，文字部分文件采用doc格式，图纸文件采用dwg（2004版）格式，效果图文件采用jpg格式并有足够清晰度。

- 6、附件